Merboltický

zpravodaj

č.9/2023										29.9.2023

Pitná voda a projekty s ní spojené

Začátkem září byl proveden předposlední krácený rozbor pitné vody z obecního vodovodu. Rozbor je zveřejněn na obecním webu v sekci Pitná voda. Dle Závěru zdravotního ústavu v limitovaných ukazatelích nebylo zjištěno překročení závazných limitních hodnot (typ MH a NMH) daných platnou legislativou. Doporučené hodnoty (typ DH) a mezní hodnoty (typ MH*) nejsou předmětem výroku. Z důvodu zvýšených hodnot v ukazatelích počty kolonií při 22°C a 36°C bylo po konzultaci s pracovnicí krajské hygienické stanice preventivně přistoupeno k vyčištění a dezinfekci prameniště. Do konce roku nás čeká ještě poslední krácený rozbor před kterým vyčistíme prameniště i samotný vodojem. Přítok sice zeslábl, ale je zatím dostačující.

Na stávajícím vodovodním řadu také byla opravena porucha - netěsnost na zahradě u Kyblů. Cca 2m od vodoměrné šachty došlo k prasknutí starého ventilu nepoužívané přípojky k domu č.p.49. Poškozené části byly vyměněny a nepoužívaná přípojka zcela odpojena z řadu.

Projekt Rozšíření stávajícího vodojemu a prameniště – zde čekáme na dokončení projektové dokumentace elektropřípojky (původní projekt rozšíření vodojemu předpokládal, že u vodojemu už elektropřípojka je, ale tak tomu, bohužel není). Během samotné realizace elektropřípojky, která bude realizována společně s rozšířením vodojemu má obec v plánu také vyměnit vodovodní potrubí v místě elektropřípojky, tedy od č.p.160 do vodojemu.

Spol. Vodní zdroje a.s. dle objednávky zajišťují stavební povolení na zdroj pitné vody z průzkumného hydrogeologického vrtu PHV2. Pan Ing. Pacovsky pracuje na projektové dokumentaci a povolení pro nový vodojem, zde se nám to znovu trošku zkomplikovalo, dohodli jsme se s panem Pacovským, že vodojem bude moci být náhradně zásobován také z Vrtu PHV1 (jinak bychom museli nechat zpracovat projekt na likvidaci vrtu, což by byla škoda). Nyní tedy pracujeme na kolaudaci vrtu PHV1. Technické věci kolem nového vodojemu a vodovodu také průběžně konzultujeme s panem Ing. Krejsou, tak aby vše bylo v pořádku a nedocházelo k dalším komplikacím.

Opravy MK

V příštím týdnu by měly být obci předány dva opravené úseky místních komunikací, které provádí spol. Dokom Final s.r.o., jedná se o spodní část cesty k rozhledně a část cesty navazující na již opravovaný úsek za býv. hospodou na konec zastavěného území (č.e.121 Eisnerovi).

V příštím týdnu by také měla proběhnout výměna odvodňovacího roštu u bytovek, který se propadá.

Jsme si vědomi, že zdaleka ne všechny místní komunikace jsou v dobrém stavu a budeme se snažit v opravách pokračovat i v následujícím roce.

Myslivci a divoká prasata

Vzhledem k množství škod v zahradách i veřejných prostranstvích způsobených divokými prasaty jsem za obec písemně požádal všechny tři myslivecká sdružení, která v Merbolticích provozují svou činnost, o bezodkladné řešení situace. Byl jsem poté v kontaktu s panem Kubišem z Horní police a s panem Beranem z Verneřic. Oba mi sdělili, že o problému s přemnoženými divočáky vědí, že jim to není lhostejné a slíbili, že se na naší oblast více zaměří. S valkeřickými jsem zatím nemluvil, ale v místě se pohybují a myslím, že se také snaží situaci řešit.

V konkrétních případech můžete jednotlivé hospodáře kontaktovat zde:

Horní Police, pan Kubiš: 728 729 708

Verneřice, pan Beran: 603 463 456

Valkeřice, pan Calta: 602 407 156

Náves

V projektu náves spolupracujeme s panem Maděrou, nyní by mělo proběhnout geodetické zaměření a geologický průzkum. Také jsme objednali vyčištění a kamerové prohlídky jednotlivých potrubí a propustků náhonu a odpadu z nádrže, podle kterých bude určeno, v jakém stavu jednotlivé zatrubnění a propustky jsou, co bude využitelné a co bude potřeba udělat nové…

Tančírna

Již čtvrtá merboltická tančírna proběhne v sobotu 28.10.2023 od 18:30, místo - Modrý dům (,,paletárna“). Tentokrát to bude Retro diskotéka, asi ponejvíce osmdesátková, oblečení žádnou velkou vynalézavost nevyžaduje: džíny, halenky, minisukně...

Za realizační tým se na Vás těší Naďa Pažoutová, Martina Marková, Líza Vacíková, manželé Freibergovi, Carmen Natebush a Dj. Richard Hrachový.

Drakiáda

S ohledem na počasí předběžně uvažujeme o dvou možných termínech dračího létání na Zaječím Vrchu. Buď 21.10. nebo 4.11. od 14ti hodin. Leták s přesným termínem s předstihem zveřejníme. Jako vždy budeme rádi za doma vyrobené draky, i když třeba nebudou létat tak vysoko jako ty zakoupené!